# Forest 专注小程序 · 产品设计需求文档 (PRD)

基于十位企业家圆桌会议讨论，聚焦"微信小程序 + AI + 专注工具"方向

文档版本：v1.0 ｜ 日期：2026-05-07

# 一、产品概述

## 1.1 一句话定义

一款微信小程序形态的专注工具，用户种下种子，专注时间越长，种子长成越大的树。通过社交陪伴 + 成就积累 + AI 复盘三重机制，帮助用户在微信生态中建立专注习惯。

## 1.2 核心理念

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 不惩罚，只积累 | 没有"树死了"的焦虑机制，只有"树长大了"的正向激励 |
| 社交 > 技术约束 | 用好友可见性替代锁屏监控，用社交压力替代技术限制 |
| 看见 > 管理 | 帮用户看见自己的专注时间，而非强制管理 |
| 轻量 > 重型 | 微信扫码即用，零安装零注册，用完即走 |

## 1.3 目标用户

| 用户群 | 画像 | 核心需求 | 付费意愿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考研/考公党 | 20-28岁，每天需要长时间自习 | 研友互相监督 + 学习时长统计 | 高（每月30-50元） |
| 大学生 | 18-24岁，在图书馆/宿舍学习 | 对抗手机诱惑 + 社交激励 | 中（每月10-20元） |
| 职场人 | 25-35岁，需要深度工作时间 | 任务管理 + 专注报告 | 中高（每月20-40元） |
| 自由职业者 | 25-40岁，在家工作 | 对抗环境干扰 + 自律工具 | 中（每月15-30元） |

# 二、设计哲学

## 2.1 Forest 的灵魂：翻译到小程序

圆桌会议的核心共识——Forest 用"死亡"约束行为，小程序版用"成长"吸引回来。

| Forest 原版机制 | 小程序翻译方案 | 设计原理 |
| --- | --- | --- |
| 树死了（损失厌恶） | 树没长够大（遗憾感 + 惋惜） | 弱化版损失感，不制造焦虑 |
| 锁住手机（技术约束） | 柔性陪伴："我在等你回来" | 小程序无法锁屏，改用情感连接 |
| 私密惩罚（个人） | 社交可见性（好友房间） | 社交压力 > 个人约束 |
| 一棵树的生死 | 森林/花园的长期积累 | 正向激励 > 惩罚驱动 |
| 无承诺 | 写下承诺 + AI 复盘 | 自我契约 + 一致性原则 |

## 2.2 三重约束模型

┌─────────────────────────────────────────────┐
│              三重约束模型                      │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  第一层：视觉陪伴                             │
│  └─ 种子在屏幕上生长，你看着它，它就长大       │
│     心理原理：共情、陪伴感                      │
│                                             │
│  第二层：社交可见                             │
│  └─ 好友房间中，退出会被所有人看到             │
│     心理原理：社交压力、人设维护               │
│                                             │
│  第三层：承诺记录                             │
│  └─ 开始前写下承诺，结束时回顾是否完成         │
│     心理原理：一致性原则（Cialdini）           │
│                                             │
│  三层叠加 → 柔性约束网 → 不亚于"树死了"的效果  │
└─────────────────────────────────────────────┘

## 2.3 设计原则

正向 > 负向：永远奖励做了的事，不惩罚没做的事

具体 > 抽象：不是"专注了25分钟"，是"一棵树长高了"

社交 > 孤独：好友一起专注的约束力远大于独自坚持

积累 > 单次：每次专注都在建造你的森林/花园/城市

轻量 > 复杂：3秒内能开始专注，不需要学习成本

# 三、核心功能设计

## 3.1 功能架构总览

Forest 专注小程序
├── 专注核心
│   ├── 种子选择
│   ├── 承诺输入
│   ├── 专注计时
│   ├── 实时生长动画
│   └── 专注结束 + 结果确认
├── 我的森林
│   ├── 森林全景（所有树木的集合）
│   ├── 单棵树详情（专注时间、承诺内容）
│   ├── 森林统计（总时长、连续天数、最佳记录）
│   └── 季节/主题切换
├── 社交专注
│   ├── 创建专注房间
│   ├── 邀请好友加入
│   ├── 实时状态同步
│   ├── 好友排行榜
│   └── 送花/点赞互动
├── 数据与报告
│   ├── 今日专注报告
│   ├── 每周趋势图
│   ├── 每月森林地图
│   └── AI 复盘建议（付费）
├── 个性化
│   ├── 树木/植物种类收集
│   ├── 森林主题/背景
│   ├── 专注音效/白噪音
│   └── 成就徽章系统
└── 设置
    ├── 专注时长预设
    ├── 通知偏好
    ├── 隐私设置
    └── 账号管理

## 3.2 核心流程：一次专注的完整体验

完整流程：打开小程序 → 选择专注模式 → 选择种子 → 写下承诺 → 选择模式（独自/邀请好友）→ 专注进行中（种子生长动画）→ 专注结束（结果确认 + 存入森林）

打开小程序
    ↓
选择专注模式（快速25min / 深度45min / 自定义）
    ↓
选择种子（免费3种/付费更多）
    ↓
写下承诺（可选）"接下来我要完成____"
    ↓
选择模式（独自专注 / 邀请好友）
    ↓
专注进行中
  - 种子生长动画，每分钟长出一片新叶子
  - 屏幕底部显示倒计时
  - 留在屏幕 → 树持续生长
  - 切到微信 → 树暂停生长，显示"我在等你回来"
  - 超过5分钟未回来 → 自动结束
    ↓
专注结束
  - 显示本次专注时长、承诺完成情况、连续天数
  - 操作：存入森林 / 分享朋友圈 / 再来一轮 / 查看报告

## 3.3 详细功能规格

### 功能一：专注计时 + 生长动画

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 核心专注体验：种子在用户注视下生长为树木 |
| 预设时长 | 15min / 25min（默认）/ 45min / 60min / 自定义 |
| 动画机制 | 每60秒长出一片新叶子，整体从种子→幼苗→小树→大树渐变 |
| 离开行为 | 暂停生长，显示"我在等你回来"气泡；超过5min自动结束，记录实际专注时长 |
| 回来行为 | 树带着"开心"微动画继续生长 |
| 结束行为 | 根据实际专注时长决定树的大小（100%=大树，50-99%=中树，<50%=小苗） |
| 音效 | 可选白噪音（雨声/咖啡馆/森林）+ 生长音效（轻柔的"叮"） |

### 功能二：承诺系统

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 专注前写下目标，结束时回顾是否完成 |
| 输入 | 文本输入框，限50字，提示"接下来我要完成____" |
| 结束确认 | 弹窗询问"你完成了承诺吗？"→ [完成了] [没完成] [部分完成] |
| 记录 | 承诺文本 + 是否完成 + 专注时长，存入个人数据库 |
| 展示 | 承诺内容显示在树木详情页，完成的为绿色，未完成的为灰色 |
| AI 复盘（付费） | 每周分析承诺完成率、最佳专注时段、连续性趋势 |

### 功能三：我的森林

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 用户所有专注成果的可视化集合 |
| 展示形式 | 俯瞰视角的森林/花园场景，每棵树代表一次专注 |
| 布局 | 按时间排列，最近的在前，最远的在后，形成"森林深度感" |
| 交互 | 点击任意树查看详情（日期、时长、承诺内容） |
| 统计 | 总树木数、总专注时长、连续天数、最长单次专注 |
| 季节系统 | 春（樱花）/夏（绿荫）/秋（红叶）/冬（雪景），每月自动切换 |

### 功能四：社交专注房间

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 多人同时专注，实时可见彼此状态 |
| 创建 | 点击"邀请好友"→ 生成小程序卡片/链接 → 分享到微信群或个人 |
| 人数 | 免费版最多4人，付费版最多20人 |
| 实时状态 | 每个人的头像 + 状态（专注中/已退出）+ 计时 |
| 退出可见性 | 退出时状态变为"已退出（专注了X分钟）"，房间内所有人可见 |
| 互动 | 专注结束后可以给好友"送花"（虚拟道具，1元/朵） |
| 排行榜 | 每周好友专注时长排行，可分享到群聊 |

### 功能五：数据报告 + AI 复盘

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 今日报告 | 今日专注次数、总时长、承诺完成率 |
| 每周报告 | 趋势图（每天的专注时长）、最佳时段分析、连续天数 |
| 每月森林地图 | 日历视图，每天一棵树，空白日无树，形成"专注热力图" |
| AI 复盘（付费） | 基于历史数据，AI 生成个性化建议："你上午10点效率最高""连续3天下降，建议休息" |
| 对比数据 | 与上周/上月对比，展示进步或退步 |

### 功能六：成就系统

| 字段 | 规格 |
| --- | --- |
| 徽章类型 | 里程碑徽章（第1次/10次/100次/1000次专注） 连续徽章（连续3天/7天/30天/100天） 特殊徽章（凌晨专注/单次2小时/一天5次） |
| 展示 | 个人主页的徽章墙 |
| 分享 | 获得新徽章时弹窗提示，可一键分享朋友圈 |
| 社交徽章（付费） | 限定版徽章，赛季通行证专属 |

# 四、商业模式

## 4.1 定价策略

核心原则：免费版"能用但不够用"，付费版解锁完整体验。

| 版本 | 价格 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 免费版 | 0元 | 每天3次专注、3种基础种子、7天数据、基础森林 |
| 月卡 | 9.9元/月 | 无限专注、全部种子种类、完整数据+AI报告、去除广告 |
| 年卡 | 68元/年（约5.7元/月） | 同月卡，鼓励长期订阅 |
| 赛季通行证 | 19.9元/3个月 | 限定种子/装饰、专属徽章、排行榜特权 |
| 好友房间高级版 | 6元/月 | 20人房间、自定义主题、历史数据导出 |

## 4.2 增值付费项

| 类别 | 内容 | 价格区间 |
| --- | --- | --- |
| 种子/树木种类 | 樱花树、竹子、仙人掌、圣诞树等 | 1-12元/种 |
| 森林背景 | 海岛、雪山、沙漠、星空等 | 6-18元/个 |
| 白噪音包 | 咖啡馆、图书馆、海浪、篝火等 | 3-6元/个 |
| 虚拟礼物 | 送好友花朵/星星/彩虹 | 1-99元/个 |
| AI 深度报告 | 个性化专注教练建议 | 包含在月卡/年卡中 |

## 4.3 收入预估（保守）

| 阶段 | 活跃用户 | 付费率 | 月收入（估算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线3个月 | 500-1000 | 3-5% | 500-1500元 |
| 上线6个月 | 3000-5000 | 5-8% | 3000-8000元 |
| 上线12个月 | 10000-30000 | 5-10% | 1-5万元 |
| 成熟期 | 50000+ | 8-12% | 5-10万元 |

# 五、技术架构

## 5.1 整体架构

┌──────────────────────────────────────────┐
│              微信小程序前端                │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────────┐ │
│  │专注页面│ │森林页面│ │社交房间页面  │ │
│  └────────┘ └────────┘ └──────────────┘ │
└────────────────┬─────────────────────────┘
                 │
┌────────────────┴─────────────────────────┐
│            微信云开发后端                   │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│  │云函数     │ │云数据库   │ │云存储     │ │
│  │·专注记录 │ │·用户数据 │ │·树木图片 │ │
│  │·房间管理 │ │·专注记录 │ │·森林背景 │ │
│  │·AI调用   │ │·成就数据 │ │·用户头像 │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
└────────────────┬─────────────────────────┘
                 │
┌────────────────┴─────────────────────────┐
│              外部服务                      │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│  │AI API    │ │微信支付  │ │消息推送   │ │
│  │DeepSeek  │ │订阅管理  │ │订阅消息   │ │
│  │/通义千问 │ │          │ │           │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
└──────────────────────────────────────────┘

## 5.2 技术选型

| 层级 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | 微信小程序原生 / Taro | Taro 支持多端，未来可扩展到 H5 |
| 动画引擎 | Lottie + Canvas | Lottie 做树木生长动画，Canvas 做森林全景 |
| 后端 | 微信云开发 | 零运维，按量计费，适合个人开发者 |
| 数据库 | 云开发数据库（MongoDB） | 文档型，灵活，适合快速迭代 |
| 实时通信 | 云开发实时数据推送 | 社交房间的实时状态同步 |
| AI 服务 | DeepSeek API / 通义千问 | 性价比高，国内访问稳定 |
| 支付 | 微信支付（小程序内购） | 订阅制 + 单次购买 |
| 消息 | 微信订阅消息 | 专注提醒、好友动态、周报推送 |

## 5.3 关键技术难点

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 离开检测 | 小程序 onHide 生命周期检测离开，onShow 检测回来。不锁屏，只暂停生长 |
| 实时同步 | 云开发实时数据推送（WebSocket），房间内所有人的状态实时更新 |
| 动画性能 | Lottie 预加载 + Canvas 局部渲染，控制包体大小 |
| AI 成本 | 用 DeepSeek（成本约 0.001元/次），仅付费用户触发 AI 复盘 |
| 并发压力 | 云开发自动扩容，社交房间限制人数（4-20人） |

# 六、MVP 范围（第一版）

## 6.1 MVP 功能清单

核心原则：只做一个功能做到极致——专注 + 生长 + 森林积累。

| 功能 | MVP 包含？ | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专注计时 + 生长动画 | ✅ | 核心体验，必须做到流畅 |
| 种子选择（3种免费） | ✅ | 基础个性化 |
| 我的森林（树木集合） | ✅ | 积累感的核心 |
| 基础数据统计 | ✅ | 今日/本周专注时长 |
| 每日免费3次限制 | ✅ | 付费转化的钩子 |
| 微信支付（月卡） | ✅ | 验证付费模型 |
| 承诺系统 | ❌ v2 | 第二版加入 |
| 社交专注房间 | ❌ v2 | 第二版加入 |
| AI 复盘 | ❌ v3 | 需要数据积累后才有价值 |
| 成就系统 | ❌ v2 | 第二版加入 |
| 白噪音 | ❌ v2 | 增强体验 |

## 6.2 MVP 开发计划

| 阶段 | 时间 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 设计 | 第1-2周 | UI 设计稿 + 交互流程图 |
| 前端开发 | 第3-5周 | 小程序页面 + 生长动画 |
| 后端开发 | 第4-6周 | 云函数 + 数据库 + 支付 |
| 联调测试 | 第7周 | 端到端测试 + Bug修复 |
| 内测 | 第8周 | 50人种子用户测试 |
| 上线 | 第9周 | 提交审核 + 正式发布 |

总计：约9周（一个人全职开发）

# 七、增长策略

## 7.1 获客渠道

| 渠道 | 方式 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 微信社交裂变 | 分享森林截图到朋友圈/群聊 | 主力增长渠道 |
| 小红书 | 发布"我的专注森林"种草笔记 | 年轻用户触达 |
| 考研/考公论坛 | 在考研帮/粉笔等社区分享 | 精准用户获取 |
| 校园推广 | 大学生社群 + 校园公众号 | 低成本高覆盖 |
| 好友房间邀请 | 用户邀请朋友一起专注 | 自带社交裂变 |

## 7.2 留存策略

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 森林积累 | 用户的森林越长越大，离开 = 放弃积累 |
| 连续打卡 | 连续专注天数，中断心理成本高 |
| 社交绑定 | 和朋友的共同专注计划进行中，不能缺席 |
| 每日推送 | 订阅消息："你昨天专注了2小时，今天继续？" |
| 赛季机制 | 每3个月一个赛季，限定奖励，制造紧迫感 |

# 八、风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 小程序审核不通过 | 中 | 避免使用"锁屏""监控"等敏感描述，定位为"学习工具" |
| 用户留存低 | 高 | 核心验证指标，MVP 阶段重点观察7日留存 |
| 付费转化低 | 中 | 免费版设计"刚好不够用"的限制，自然引导付费 |
| 竞品模仿 | 低 | 先发优势 + 数据积累 + 社交关系链是壁垒 |
| AI 成本超预期 | 低 | DeepSeek 成本极低，且仅付费用户触发 |
| 政策风险 | 低 | 不涉及学科培训，定位为"效率工具"，合规 |

# 九、成功指标

## 9.1 MVP 阶段（上线3个月）

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 注册用户 | 1000+ |
| 7日留存率 | >25% |
| 付费转化率 | >3% |
| 月收入 | >500元 |
| NPS（净推荐值） | >30 |

## 9.2 成长期（上线6-12个月）

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 月活跃用户 | 5000-30000 |
| 7日留存率 | >35% |
| 付费转化率 | >5% |
| 月收入 | 5000-50000元 |
| 社交房间使用率 | >20% |

# 十、圆桌会议核心共识

以下是十位企业家的核心建议汇总：

| 企业家 | 核心建议 |
| --- | --- |
| Steve Jobs | 不要惩罚用户，用"成长"代替"死亡"。树的生长动画是灵魂，做到极致 |
| Elon Musk | 先算清技术约束：小程序无法锁屏，改用社交压力+情感陪伴 |
| Jeff Bezos | 从客户痛点出发："用户想专注但管不住自己"，PR/FAQ 验证 |
| Bill Gates | AI 复盘是真正的差异化：帮用户看见自己的专注模式 |
| Warren Buffett | 算清楚经济模型：9.9元/月 × 5%转化率 = 能活下来的生意 |
| 马云 | 社交化是杀手锏："和朋友一起专注"比"独自坚持"有效10倍 |
| 马化腾 | 微信生态优势：群聊分享、好友排行榜、订阅消息，天然适配 |
| 雷军 | 先做MVP验证，7日留存>25%再投入更多资源 |
| 张一鸣 | 数据飞轮：用户越多→数据越多→AI越准→体验越好→用户更多 |
| 黄铮 | 切入最窄场景："考研自习室"比"通用专注工具有价值10倍 |

文档由圆桌会议讨论整理生成

版本：v1.0 ｜ 最后更新：2026-05-07